Plan de análisis del schema Prisma

Versión 3 · actualizada con OrderFlow 1.39.8 (core y pack OmniGastro)

# Qué cambió desde la versión 2

El schema del core tuvo ajustes menores, pero ninguno quedó respaldado por una migración. Al cruzar el schema con el historial de migraciones apareció un problema de fondo: el historial no alcanza para reconstruir la base. Eso reordena las prioridades.

| Tema | v2 (paquete 1.38.12) | v3 (paquete 1.39.8) |
| --- | --- | --- |
| Core | 160 modelos, 56 enums, 4.456 líneas | 161 modelos, 56 enums, 4.471 líneas. Nuevo modelo OmnigastroSettings con relación en Tenant |
| Pack OmniGastro | No existía | Su schema.prisma es idéntico al del core (diff vacío) y trae las mismas 38 migraciones |
| Cambios de schema sin migración | n/a | OmnigastroSettings; @@unique([tableId, seatNumber]) en TableGuest; tenant_id mapeado en 5 modelos; ProductPreparationStation con tres ids y dos fechas mapeados |
| Migraciones | 38 carpetas, última 20261003180000 | Idénticas: ninguna migración nueva a pesar de los cambios de schema |
| Servicios standalone | 11 schemas | Sin cambios en tamaño ni cantidad de modelos |
| Pendientes de v2 | birthday_logs.type, RLS ausente | Siguen igual: el modelo BirthdayLog no cambió y no apareció la migración de RLS |

# Punto de partida actualizado

| Métrica | Dato actual |
| --- | --- |
| Core | backend/schema.prisma: 4.471 líneas · 161 modelos · 56 enums |
| Migraciones | 38 carpetas; la última sigue siendo 20261003180000_migrate_positions_to_snake_case |
| Tablas creadas por las migraciones | 52 sentencias CREATE TABLE para 161 modelos (112 modelos sin creación en el historial) |
| Enums creados por las migraciones | 15 CREATE TYPE para 56 enums |
| Despliegue | entrypoint.sh ejecuta prisma migrate deploy con ¦¦ true (un fallo no detiene el arranque) |
| Bases dedicadas | provision-orderflow-company.sh usa prisma db push --accept-data-loss |
| Standalone | 11 schemas, 7 con modelos homónimos al core, 6 variables de conexión |

# Hallazgo principal: el historial de migraciones no reconstruye la base

Las migraciones del repositorio solo ejecutan 52 CREATE TABLE y 15 CREATE TYPE, frente a 161 modelos y 56 enums en el schema. Faltan, por ejemplo, Employee, Invoice, PurchaseOrder, StockMove, PosConfig y PosSession. Esto coincide con lo que ya documentan los troubleshooting #154 (tablas legacy anteriores al sistema de migraciones), #32, #42, #43 y #50 (deriva de schema en producción).

Aviso: el conteo sale de buscar CREATE TABLE y CREATE TYPE en los archivos .sql. Puede haber tablas creadas con otra sintaxis o fuera del repositorio, por lo que es una señal fuerte, no una prueba. El Plan 0 la confirma contra la base real.

## Consecuencias prácticas

- prisma migrate dev falla en una base vacía (error P1014 sobre employees), como describe el #154. Por eso el equipo recurrió a db push --accept-data-loss.

- Una base nueva no se puede crear con migrate deploy. El script de provisión de bases dedicadas usa db push --accept-data-loss, que puede borrar columnas o tablas sin aviso. El plan PLAN_BLINDAJE_ORDERFLOW lo da por cerrado, pero ese script lo contradice.

- Un fallo de migración no detiene el despliegue. El entrypoint ejecuta migrate deploy con || true, así que el backend arranca aunque el schema quede desalineado.

- Los cambios de 1.39.8 son riesgosos. Se agregaron @map con tenant_id en cinco modelos y en ProductPreparationStation. Si las columnas reales siguen en camelCase, el próximo deploy rompe esas consultas. Si ya están en snake_case, hubo un ajuste manual no versionado. Hay que verificarlo columna por columna.

# Hallazgos de la v2 que siguen vigentes

- birthday_logs.type. La tabla tiene la columna type NOT NULL sin valor por defecto, el modelo ya no la declara y el servicio crea registros sin enviarla. Ninguna migración la elimina.

- Migración de RLS ausente. AGENTS.md y el troubleshooting #132 mencionan 20260912_rls_enable, que no está en el repositorio.

- Schemas standalone duplicados. Siete servicios redefinen modelos del core, y hay dos pares duplicados exactos (bookings con omnibookings, omnicatalog con social-catalog).

- Convención de AGENTS.md §2.4. snake_case con @map solo para lo nuevo; lo legacy no se migra salvo pedido explícito.

# Plan 0 (ampliado): Línea base y rescate del historial de migraciones

Objetivo: que la base real, las migraciones y el schema cuenten la misma historia, y que crear o actualizar una base sea reproducible.

- Tomar un respaldo y un volcado del esquema (pg_dump --schema-only) de producción y de una base dedicada, como referencia congelada.

- Medir la deriva real. Con prisma migrate diff (from-url a to-schema-datamodel, en modo script) contra una copia de producción. El resultado lista exactamente qué difiere: OmnigastroSettings, el unique de TableGuest, los nombres de columna de los modelos con @map nuevo y birthday_logs.type.

- Decidir caso por caso quién gana. Si la base ya tiene el cambio, se corrige el schema o se documenta. Si el schema tiene razón, se escribe una migración idempotente que respete §2.4 (IF NOT EXISTS, nombres reales de tabla, timestamp completo).

- Crear un baseline. Generar una migración inicial desde la base real (migrate diff --from-empty --to-url), archivar las migraciones legacy fuera del camino y marcar el baseline como aplicado en cada base existente con prisma migrate resolve --applied. A partir de ahí, una base nueva se crea con migrate deploy y migrate dev vuelve a funcionar.

- Endurecer el despliegue. Quitar el || true del entrypoint (o hacer que el fallo alerte y detenga el despliegue), reemplazar db push --accept-data-loss en el script de provisión y agregar una prueba de CI que falle si migrate diff entre migraciones y schema no sale vacío.

- Cerrar los pendientes de v2. Decidir sobre birthday_logs.type y recuperar o reescribir la migración de RLS verificando pg_policies en la base real.

- Congelar la línea base con una etiqueta de git y los resultados de los diffs.

Entregable: informe de deriva, migración baseline, migraciones de reconciliación y CI que impida nuevas derivas.

Riesgo: medio. Requiere respaldo, una ventana de despliegue y ensayo previo en una copia. Es el único plan que toca producción.

# Plan 1: Revisión del schema (actualizado)

Objetivo: encontrar riesgos de integridad, rendimiento y mantenibilidad respetando la convención vigente.

- Aislamiento multi-tenant en tres capas: modelos sin tenantId (30 en la v1, a recalcular con 161 modelos), tablas con RLS y los 77 archivos con this.prisma de la auditoría del 2026-09-02, que conviene repetir.

- Tipos monetarios. Los 13 Float y la precisión de los Decimal en nómina, propinas, tipos de cambio y facturación.

- Índices y restricciones. Cruzar FK contra índices, detectar redundantes y revisar si faltan unique como el reciente de TableGuest en modelos parecidos.

- onDelete. Cascadas peligrosas sobre historial fiscal y de nómina.

- Inventario de zona legacy y mapeo parcial. Listar tablas en camelCase y modelos con mapeo mixto (como birthday_logs y ProductPreparationStation). La decisión de migrar queda en manos del propietario según §2.4.

- Modelos nuevos de OmniGastro. Revisar OmnigastroSettings: paymentRouting es Json sin estructura declarada; evaluar un tipo validado en la aplicación o una tabla relacionada.

- Duplicados dentro del core (BillOfMaterials frente a ProductBom/BomLine, modelos de caja) y campos Json o String que merezcan enum.

Entregable: informe priorizado (crítico, importante, mejora) con migraciones propuestas que sigan §2.4.

# Plan 2: Dividir en múltiples archivos (actualizado)

Objetivo: pasar del archivo único a un schema por dominio sin cambiar la base y resolver la duplicación con los standalone.

- Prerrequisito: Plan 0 terminado. Con el baseline, el diff de equivalencia es confiable y migrate dev funciona.

- Cuidar el formato irregular. En 1.39.8 hay modelos declarados con sangría (OmnigastroSettings y ProductCategory) y llaves de cierre indentadas. Un script que busque model solo al inicio de línea los omite: el script de división debe tolerar espacios y usar conteo de llaves. Un prisma format previo lo normaliza.

- Mapa de archivos alineado con los contextos del header (lista abajo), con OmniGastro agrupado en el dominio de POS.

- Mover sin editar. No tocar @map, @@map ni comentarios.

- Validar equivalencia con prisma validate, prisma format y migrate diff entre original y nuevo (debe salir vacío); regenerar el client y compilar.

- Actualizar rutas en package.json, Dockerfile.prod, entrypoint.sh, nest-cli.json, deploy-production.sh y CI. Hoy el schema vive en backend/ y no en prisma/.

- Estrategia para los standalone (decisión necesaria). Opción A: chequeo automático que compare los modelos compartidos y falle si divergen. Opción B: generar cada schema standalone desde los archivos de dominio del core, con una sola fuente de verdad. Además, eliminar los duplicados exactos.

## Mapa de archivos propuesto

- base.prisma: generator y datasource

- platform/: tenant, auth/RBAC, auditoría, billing, provisioning

- commerce/: catálogo, órdenes, pagos

- pos/: POS, restaurante, KDS, OmniGastro

- inventory/: almacenes, stock, compras, proveedores

- crm/: contactos, lealtad, cumpleaños, retención, marketing

- hr/: empleados, posiciones, asistencia, nómina, propinas

- fiscal/: Facturasend, Tango, tipos de cambio

- modules/: giveaways, bio links, NFC, quotations

- intel/ y omnichannel/: analytics, market intel, canales, bots y conversaciones

Entregable: carpeta de schema verificada con diff vacío y decisión documentada sobre los standalone.

# Plan 3: Diagrama de relaciones

Objetivo: mostrar la arquitectura real, incluida la frontera entre el core y los servicios standalone.

- Parseo del core y de cada schema standalone, asignando dominios con el mismo mapa del Plan 2 (con parser tolerante a sangrías).

- Nivel 1: mapa de dominios con flechas ponderadas por relaciones cruzadas.

- Nivel 1b: core frente a standalone, con modelos compartidos, bases separadas y canales de comunicación (BullMQ/Redis, REST con JWT o x-api-key).

- Nivel 2 y 3: un diagrama por dominio y flujos clave (Order a Payment a ElectronicDocument a StockMove; Employee a Attendance a Payroll).

- Métricas de acoplamiento y módulos candidatos a extracción bloqueados por dependencias.

Entregable: diagrama de dominios, vista core frente a standalone, diagramas por dominio y tabla de acoplamiento.

# Orden recomendado

- Plan 0 (línea base y rescate de migraciones): condiciona todo y es el que más reduce el riesgo de un despliegue.

- Plan 3 (diagrama): da el mapa de dominios, sin tocar la base.

- Plan 2 (dividir): sobre una base ya verificable.

- Plan 1 (revisión): dominio por dominio sobre la estructura dividida.

Los Planes 3 y 1 no dependen de la base real y pueden avanzar en paralelo con el Plan 0 si se prefiere.

# Datos que necesito de tu parte

- Volcado del esquema de la base real (pg_dump --schema-only) de producción, y de una base dedicada si existe. Sin eso el Plan 0 solo puede compararse contra las migraciones.

- Qué ajustes hiciste a mano en la base: sobre todo si las columnas de los modelos con @map nuevo ya están en snake_case.

- Fuente de verdad: cuál base debe considerarse la referencia (producción de provecchio.com u otra).

- Intención con los standalone: seguir con su propia copia del schema o generarse desde el core.